	Наименование объектов строительства и затрат
	Год начала и окончания проведения работ
	Объём работ на 2009 год по бюджетам:
	Объем работ на 2010 год по бюджетам:

	
	
	2008 года
	2009 года
	изменение в 2009 году
	2008 года
	2009 года
	изменение в 2009 году

	Приобретение новых вагонов метрополитена
	2009–2010
	700 000,0
	672 063,5
	— 27 936,5
	750 000,0
	846 513,5
	+ 96 513,5

	Строительство Московско–Петроградской линии метрополитена от ст. «Удельная» до ст. «Парнас» с электродепо «Выборг–ское» и объектом 61-25, в том числе:
	1984–2015
	359 633,5
	492 571,1
	+ 132 937,6
	120 228,8
	465 823,3
	+ 345 594,5

	— Электродепо «Выборгское», включая проектирование (стадия РД)
	1987–2010
	359 633,5
	492 571,1
	+ 132 937,6
	120 228,8
	465 823,3
	+ 345 594,5

	Строительство Правобережной линии от ст. «Пл. Мира» до ст. «Комендантский проспект», в том числе:
	1987–2012
	1 008 000,0
	1 236 280,1
	+ 228 280,1
	1 293 108,2
	2 088 868,3
	+ 795 760,1

	— Линия со ст. «Адмиралтейская», включая проектирование (стадия РД)
	
	1 008 000,0
	1 236 280,1
	+ 228 280,1
	1 293 108,2
	2 088 868,3
	+ 795 760,1

	Строительство Фрунзенского радиуса метрополитена от ст. «Садовая» («Пл. Мира»–II) до ст. «Ул. Белы Куна» («Международная»), в том числе:
	1991–2012
	7 240 269,7
	5 927 650,3
	—1 312 619,4
	7 121 417,1
	9 077 075,0
	+ 1 955 657,9

	— 2-й пусковой комплекс от ст. «Волков–ская» до ст. «Международная», включая проектирование (корректировка проекта, стадия РД)
	2007–2012
	7 240 269,7
	5 927 650,3
	—1 312 619,4
	7 121 417,1
	9 077 075,0
	+ 1 955 657,9

	Строительство продолжения Фрунзенс–кого радиуса за ст. «Международная» с электродепо «Южное», включая проектирование (стадия РД)
	2009–2015
	0,0
	100 000,0
	+ 100 000,0
	0,0
	1 848 347,4
	+ 1 848 347,4

	Полная замена вентиляционного оборудования и конструкций вентшахт
	2008–2011
	83 183,3
	60 000,0
	— 23 183,3
	92 735,0
	121 143,5
	+ 28 408,5

	Поддержание горных выработок шахт № 534, № 321А, 321Б в безопасном состоянии
	2007–2011
	9 177,7
	18 400,0
	+ 9 222,3
	9 546,3
	15 264,1
	+ 5 717,8

	Полная замена эскалаторов с частичной заменой конструкций наклонного хода и вестибюля ст. «Нарвская»
	2008–2010
	271 901,4
	347 235,1
	+ 75 333,7
	352 750,0
	462 693,4
	+ 109 943,4

	Модернизация эскалаторов
	2007–2010
	64 984,2
	52 769,2
	— 12 215,0
	118 625,0
	63 065,4
	— 55 559,6

	Проектно-изыскательские работы по строительству и реконструкции объектов метрополитена
	2009–2011
	436 004,1
	593 382,7
	+ 157 378,6
	492 000,0
	993 604,8
	+ 501 604,8

	Реконструкция электродепо «Дачное»
	2008–2012
	100 033,4
	0,0
	— 100 033,4
	112 500,0
	0,0
	— 112 500,0

	Мероприятия по реализации комплексной автоматизированной системы информа–ционной поддержки обеспечения анти–террористической защищённости объек–тов метрополитена (КАСИП АЗМ)
	2005–2010
	10 000,0
	0,0
	— 10 000,0
	10 000,0
	0,0
	— 10 000,0

	Итого:
	

	10 283 187,3
	9 500 352,0
	— 782 835,3
	10 472 910,4
	15 982 398,7
	+ 5 509 488,3


